Тема: Создание домашней информационной системы для учета автомобильных запчастей и спец. инструмента в гараже.

Участники проекта:

1. Project-менеджер (Калугин Иван)

Задачи:

- Создает доску и настраивает колонки (например: Нужно сделать / В работе / На тестировании / Готово).

- Приглашает остальных участников.

- Формулирует правила игры: объясняет команде, как называть карточки, куда их класть и что значит статус «Готово».

- Контролирует порядок: следит, чтобы карточки не застревали в одной колонке навечно.

- Проводит летучки раз в пару дней открывает доску и спрашивает: «Так, ребята, что у нас висит в работе? Какие блокеры?».

2. Аналитик (Громова Валерия)

Задачи:

- Создает карточки в колонке «Нужно сделать».

- Правильно оформляет карточку:

- Описание: Прикрепляет ссылку на ТЗ, прикладывает картинки-макеты форм, которые он нарисовал.

- Чек-лист: Пункты внутри задачи (например: «1. Создать реквизиты, 2. Сделать форму списка, 3. Настроить иерархию»).

- Метки (Labels): Ставит приоритет. Например: «Критично» (без этого учет не работает), «Важно», «Улучшение».

- Назначает ответственного.

- Ведение документации

3. Программист (Исаев Николай)

Задачи:

- Перетаскивает карточку аналитика из колонки «Нужно сделать» в колонку «В работе».

- Разрабатывает информационную систему

- После разработки части кода перетаскивает карточку в колонку «На тестирование»

4. Тестировщик (Гаркалов Максим)

Задачи:

- Заходит в колонку «На тестировании».

- Проводит тестирование информационной системы

- Если всё ОК: Тестировщик перетаскивает карточку в колонку «Готово». Если есть баги: Тестировщик возвращает карточку в колонку «В работе» (или даже «Нужно сделать») и пишет комментарий: «Не работает поиск по наименованию, исправь, пожалуйста».